РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________№__________ ул. Советская, 28, р.п. Ровное на___________ от__________ Саратовская область, 413270, Тел: (845-96) 2-11-43 Факс: (845-96) 2-11-43

электронный адрес: rovnoe2@mail.ru

Председателю Ровенского Районного Собрания Ровенского муниципального района

В.И. Абдуллаевой

Уважаемая Валентина Ивановна!

Информация о подготовке объектов образования к новому 2025-2026 учебному году

В Ровенском муниципальном районе функционируют 10 общеобразовательных учреждений с 3 филиалами (СОШ п. Владимирский, ООШ с. Новокаменка, ООШ с. Яблоновка) и 2 дошкольными уровнями образования (в СОШ с. Первомайское и СОШ с. Кочетное); 12 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования. В период с 28 июля по 5 августа проводилась процедура оценки готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность к началу 2025/2026 учебного года.

Всеми ОУ разработаны Планы подготовки организаций к новому учебному году, в рамках которых предусмотрены этапы подготовки помещений к приему детей, графики выдачи учебников обучающимся, разработка и согласование установленным порядком образовательных программ и учебных планов на год.

В МБОУ СОШ р.п. Ровное на данный момент проводится капитальный ремонт по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В ходе ремонтных мероприятий осуществляются следующие виды строительных работ: замена систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, а также благоустройство прилегающих территорий. Согласно условиям контракта, срок завершения ремонтных работ установлен на 30 октября 2025 года.

Администрация Ровенского муниципального района предпринимает все необходимые меры для завершения ремонтных работ до 25 августа 2025 года с целью открытия образовательного учреждения 1 сентября 2025 года. Однако, существуют риски, что образовательный процесс в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Ровное Ровенского муниципального района Саратовской области" с 1 сентября 2025 года временно будет реализовываться посредством применения дистанционных образовательных технологий. Это связано с необходимостью установки системы автоматической пожарной сигнализации после завершения ремонтных работ, а также с поставкой и установкой нового оборудования и мебели.

В образовательных учреждениях района особое внимание уделяется обеспечению безопасности в случае чрезвычайных ситуаций, состоянию защищенности от террористических угроз, а также санитарно-эпидемиологической безопасности.

Глава Ровенского муниципального района			      А.А. Бугаев

Долгов-Гельвих И.Н.

88459621361