****

**РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 21.03.2025 № 54 р.п.Ровное**

 **Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной**

**инфраструктуры Луговского сельского поселения**

**Ровенского муниципального района Саратовской**

**области на 2025-2033годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Луговского сельского поселения Ровенского муниципального района Саратовской области Российской Федерации, Ровенская районная администрация

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Утвердить целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2025-2033 годы» (приложение №1).

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте <http://rovnoe.sarmo.ru>.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы районной администрации- начальника отдела архитектуры и строительства, главного архитектора А. А. Медугалиеву.

**Глава Ровенского**

**муниципального района А.А.Бугаев**

Приложение № 1

к постановлению № от.

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**Луговского сельского поселения**

**на 2025-2033 годы».**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы**  | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселенияна2025-2033 годы |
| **Основание для разработки Программы**  | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Луговского сельского поселения |
| **Заказчик Программы**  | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области |
| **Основные разработчики Программы**  | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области |
| **Цели Программы**  | 1. Обеспечение развития нового строительства в Луговском сельском поселении2.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры.3.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.4.Обеспечение энергосбережения и развитие системы учета энергоресурсов.5.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания в сельском поселении. |
| **Срок реализации Программы**  | 2025 -2033 годы |
| **Основные направления** | - развитие системы газоснабжения;- развитие электрических сетей;- развитие системы водоснабжения;-развитие системы управления санитарной очистки территории от твердых бытовых отходов. |
| **Мероприятия программы** | - программные мероприятия включают в себя строительство и модернизация инфраструктуры систем газо- электро- водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
| **Объем и источники финансирования программы** | - Объем финансирования программы на 2025 – 2033 годы прогнозно составляет 150,0 тыс. рублей Источники финансирования: федеральный, областной бюджет и иные средства, не запрещенные действующим законодательством. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | - Увеличение темпов роста нового строительства - Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни.- Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат;- Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. - ***Развитие электрических сетей:*** - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией; - уменьшение потерь при передаче электроэнергии;- снижение затрат на обслуживание сетей;- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. ***- Развитие водоснабжения*** - повышение надежности водоснабжения;- Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;- снижение уровня потерь воды;- реконструкция, модернизация систем водоснабжения;- строительство новых систем водоснабжения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта, -уменьшение заболеваемости населения. |
| **Система организации контроля за исполнением программы** |

|  |
| --- |
| - контроль за выполнением программы осуществляет Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области |

 |

**Введение**

Настоящая Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2025 - 2033 годы» разработана в целях определения стратегического развития и модернизации систем инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса и повышения качества оказываемых услуг.

 Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2025 - 2033 годы» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Луговского сельского поселения.

 Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Луговского сельского поселения.

 Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Инженерное обеспечение сельского поселения состоит из систем водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие сельского поселения.

**1.1.Водоснабжение**.

Одной из приоритетных проблем Луговского сельского поселения является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшение условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Общая численность населения составляет 1480 человек, в том числе в с. Мирное - 91человек, в п. Речной - 62 человека.

Жители поселения не испытывают проблемы в обеспечении водой питьевого качества, пользуются водой из водопроводов от скважин, с установленными в них фильтрами для очистки воды, расположенных в с. Луговское, с. Мирное, п. Речной.

На территории поселения действуют 5 артезианских скважин,

- 17,5 км водопроводных сетей,

- Износ водопроводных сетей составляет около 70 %.

Лабораторный контроль качества питьевой воды – осуществляется по договору с ф. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Энгельсском районе.

**1.2. Энергоснабжение.**

Электроснабжение потребителей Луговского сельского поселения осуществляется от ПС «Мурманское-2» 110квт/10квт ПО ОАО «МРСК Волги» Саратовские распределительные сети Приволжского производственного отделения Ровенского РЭС, Луговской участок распределительных сетей.

 Всем объектам на территории Луговского сельского поселения

электроснабжение осуществляется по третьей категории (согласно договоров и ТУ) по двум линиям: от п. Владимирское и р.п. Ровное.

Финансирование капитального ремонта, эксплуатационных работ, производится за счет средств ОАО «Саратовэнерго».

Действующие электроустановки находятся в исправном состоянии, выявляемые дефекты устраняются при проведении плановых или аварийно-восстановительных работах, в сроки, определенные категорийностью объектов.

Техническое состояние кабельных и воздушных линий электропередач удовлетворительное.

 Для освещения улиц в ночное время суток используются уличные светильники в количестве 87 штук.

**1.3. Газоснабжение.**

Газоснабжение Луговского сельского поселения обеспечивается ОАО «Газпром газораспределение Саратовской области» в г.Энгельсе участок в р.п.Степное и подается от ГРП с. Луговское, к которому подается газ высокого давления 12 кгс/см 3 и распределен на низкое давление в с. Мирное и в п. Речной.

Межпоселенческий газопровод - подземный проложен из стальных электросварных труб, защищенных от почвенной коррозии антикоррозийной изоляцией. - Внутри населенных пунктов – надземный газопровод. На территории поселения проложены газовые сети протяженностью 13,7 км, газифицировано 540 квартир, газифицированы все объекты социальной сферы: школа, детский сад №11, СДК, библиотека, ФАП, магазины, администрация. Имеется 1 котельная установка в МБОУ СОШ в удовлетворительном состоянии.

**1.4. Утилизации твердых бытовых отходов.**

Организация, оказывающая услуги по утилизации твердых бытовых отходов ООО «Ситиматик». В настоящее время на территории сельского поселения установлено 27 контейнеров для сбора бытового мусора.

Для обеспечения утилизации твердых бытовых отходов программой предусмотрены:

- обеспечение экологически безопасного сбора, хранения и утилизации отходов;

- использование отходов в качестве вторичного сырья;

- привлечение инвестиций на решение проблем в сфере обращения с отходами

Решение данных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения, организаций коммунального комплекса. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.

**2.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы**

Основной целью Программы является обеспечение в Луговском сельском поселении комфортных условий проживания населения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:
- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

-разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;
- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания.

Сроки реализации: 2025 – 2033 гг.

**3. Система программных мероприятий.**

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования работы систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставления коммунальных услуг.

**Перечень**

**мероприятий и затрат по комплексному развитию систем**

**коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения**

**3.1. Организационные мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения. | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области |
|  | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения. | Организации коммунального хозяйства  |
|  | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. | Ровенская районная администрация Ровенского МР |
|  | Утверждение инвестиционных программ.  | Совет депутатов  |
|  | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса  | Ровенская районная администрация Ровенского МР, организации коммунального хозяйства  |
|  | Мониторинг исполнения инвестиционных программ  | Ровенская районная администрация Ровенского МР  |
|  | Обнародование информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения  | Ровенская районная администрация Ровенского МР |

**4. Механизм реализации Программы**

Механизм взаимодействия Совета депутатов, администрации, организаций коммунального комплекса в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме:

 ***1. Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области:***

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания и обоснованности расчета, необходимых для ее реализации и финансовых потребностей;

- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

***2. Совет депутатов Ровенского городского поселения:***

- рассматривает и утверждает проект разработанной Ровенской районной администрацией целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2025 – 2033 годы»;

- принимает решение об источниках финансирования мероприятий (областной и муниципальный бюджет, собственные средства предприятий и населения);

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

***3. Организация коммунального комплекса***

на основании условий и сроков технического задания, утвержденного администрацией и разработанного в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

-готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

-подготовленный проект предоставляет в Ровенскую районнную администрацию для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания;

-в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

-заключает с администрацией сельского поселения договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

**5. Финансовое обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств федерального, областного бюджета, внебюджетных средств, средства предприятий, заказчиков – застройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования составит прогнозно  150,0 тыс. руб.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетоввсех уровней на соответствующий финансовый год.

**6. Механизм реализации программы**

 Реализация программных мероприятий осуществляется в следующих направлениях:

 1. Участие в областных, районных совещаниях и конференциях по вопросам развития систем коммунальной инфраструктуры.

 2. Проведение встреч с гражданами во всех населенных пунктах поселения по вопросам развития систем коммунальной инфраструктуры.

 3. Обнародование информации по вопросам развития систем коммунальной инфраструктуры.

 4. Строительство, замена или модернизация сетей коммунального комплекса.

**7. Управление и контроль в процессе реализации программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Советом и Ровенской районной администрацией Ровенского муниципального района Саратовской области.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса.

Отчетные данные о реализации Программы, организации коммунального комплекса представляют в Ровенскую районную администрацию Ровенского муниципального района Саратовской области.