РОВЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.03.2025 г.                             № 472                                     р.п. Ровное

О дорожной деятельности

в Ровенском муниципальном районе

Заслушав и обсудив информацию о дорожной деятельности в Ровенском муниципальном районе, предоставленную заместителем главы Ровенской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, руководствуясь Уставом Ровенского муниципального района Саратовской области, Ровенское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Информацию о дорожной деятельности в Ровенском муниципальном районе принять к сведению (согласно приложению).

Председатель Ровенского

районного Собрания                                                       В.И. Абдуллаева

Приложение

к решению Ровенского районного Собрания

от 25.03.2025 г. № 472

О дорожной деятельности в Ровенском муниципальном районе

С 01 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», дорожная деятельность осуществляется сельскими поселениями и муниципальным районом.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Совета или Собрания от нормативов отчислений от акцизов на прямогонный бензин, масло и т.д.

Для реализации дорожной деятельности утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории района», включающая в себе две подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения и капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

План на 2024 год составлял 47343,72 тыс. руб. (включая остаток 2023 года), из которых средства акцизов – 15417,96 тыс. руб., транспортный налог – 16895,0 тыс. руб. По состоянию на 01 января 2025 года поступило средств – 36215,34 тыс. руб., из них акцизы – 16538,43 тыс. руб. (107,3% от плана), транспортный налог – 19676,91 тыс. руб. (116,5% от плана).

На 2024 предусмотренная  субсидия сельским поселениям составила 33315,0 тыс. руб. и распределена была следующим образом:

- Кочетновское МО – 4377,0 тыс. руб.;

- Привольненское МО – 4467,0 тыс. руб.;

- Тарлыковское МО – 5184,0 тыс. руб.;

- Приволжское МО – 5709,0 тыс. руб.;

- Кривоярское МО – 4164,0 тыс. руб.;

- Первомайское МО – 4974,0 тыс. руб.;

- Луговское МО – 4440,0 тыс. руб.

Для определения плана работы в ноябре 2023 года проведены встречи с гражданами населенных пунктов и утверждены объемы дорожных работ. Принято решение о проведении работ по щебенению автомобильных дорог.

Всего к ремонту подлежало 24 объекта общей протяженностью 11,9 км, или 45653,9 кв.м. отремонтированной поверхности.

С 2022 года на территории р.п. Ровное реализуется региональная программа по ремонту тротуаров. Непосредственно на территории района фактически осуществляется строительство тротуаров. В 2022 году появились новые тротуары по 4 улицам общей протяженностью 2,5 км, в 2023 году на такие цели была предоставлена субсидия в размере 5,0 млн. руб. и обустроено 3 тротуара протяженностью 1,4 км.

В 2024 году работа по обустройству тротуара продолжена. Району предоставлена субсидия в размере 5,0 млн. руб. Обустроен тротуар по ул. Медицинская.

На 2025 год предусмотрена субсидия сельским поселениям составила 32826,0 тыс. руб. и распределена следующим образом:

- Кочетновское МО – 4242,0 тыс. руб.;

- Привольненское МО – 4296,0 тыс. руб.;

- Тарлыковское МО – 5163,0 тыс. руб.;

- Приволжское МО – 5676,0 тыс. руб.;

- Кривоярское МО – 4224,0 тыс. руб.;

- Первомайское МО – 4818,0 тыс. руб;.

- Луговское МО – 4407,0 тыс. руб.

Для определения плана работы в октябре - ноябре 2024 года были проведены встречи с гражданами населенных пунктов и утверждены объемы дорожных работ. Принято решение о проведении работ по щебенению автомобильных дорог.

В 2025 году планируется капитальный ремонт автомобильных дорог в р.п. Ровное в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению «Развитие транспортной инфраструктуры» и включает в себя капитальный ремонт 10 автомобильных дорог в р.п. Ровное протяженностью 17,2 км. Стоимость проекта 279,2 млн. руб.