РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2023                                       №59-Р                                           р.п. Ровное

Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в  которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Ровенского муниципального образования Саратовской области.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 649 от 09.07.2016 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ровенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в  которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Ровенского муниципального образования Саратовской области (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Ровенского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Медугалиеву А.А.

Глава Ровенского

муниципального района                                                           В.С. Котов

Приложение №1

к распоряжению Ровенской районной администрации

от 16.02.2023№59-Р

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящие в состав жилищного фонда Ровенского муниципального района Саратовской области, с учетом потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| №п.п. | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Результат, итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение количества инвалидов, нуждающихся в приспособлении жилого помещения инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с учетом потребностей инвалидов | Отдел архитектуры и строительства | Первый квартал 2023 года | Реестр инвалидов нуждающихся в приспособлении жилых помещений, в которых проживают инвалиды. |
| 2. | Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах на территории Ровенского МР | Отдел архитектуры и строительства | Первый квартал 2023 года | Аналитическая справка о реализации условий доступности инвалидов в жилые помещения, где проживают инвалиды |
| 3. | Обследование жилых помещений, общего имущества МКД и определение необходимости приспособления жилого помещения и (или) общего имущества МКД с учетом потребностей инвалидов | Муниципальная комиссия | Ежеквартально | Акт обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в МКД, где проживают инвалиды |
| 4. | Подготовка сводной информации об обеспечении условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в МКД на территории Ровенского МР Саратовской области | Муниципальная комиссия | Ежеквартально | Решение межведомственной комиссии министерства строительства и ЖКХ Саратовской области об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции и капитального ремонта МКД или части дома в котором проживает инвалид |