РОВЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.11.2024 г.                               № 421                                     р.п. Ровное

О вступлении и прохождении

отопительного периода 2024-2025 годов

в Ровенском муниципальном районе

Заслушав и обсудив информацию о вступлении и прохождении отопительного периода 2024-2025 годов в Ровенском муниципальном районе, предоставленную заместителем главы Ровенской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, руководствуясь Уставом Ровенского муниципального района Саратовской области, Ровенское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Информацию о вступлении и прохождении отопительного периода 2024-2025 годов в Ровенском муниципальном районе принять к сведению (согласно приложению).

Председатель Ровенского

районного Собрания                                                       В.И. Абдуллаева

Приложение

к решению Ровенского районного Собрания

от 19.11.2024 г. № 421

О вступлении и прохождении отопительного периода 2024-2025 годов

в Ровенском муниципальном районе

Подготовка объектов теплоснабжения, социальной сферы, и жилого фонда осуществлялись  по утвержденному плану и в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данную деятельность.

Всего подготовлено к эксплуатации 53 теплоисточника, 67 объектов социальной сферы, 17 многоквартирных домов.   Из 17 многоквартирных домов паспорта получили - 17.

Согласно разработанному графику с 26.08.2024 по 30.08.2024 г. все учреждения социальной сферы предоставили  документы на проверку по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. для получения паспорта готовности. По состоянию на 12.09.2024 г. паспорта получили все объекты.              Ресурсоснабжающей организации «ТЭР» 10.10.2024 г. выдан акт готовности к отопительному периоду, но с замечаниями, которые выставлены по результатам проведенной проверки Ростехнадзора. В настоящее время все замечания устранены, окончание проверки - 13.11.2024 г.

В текущем году предстояло провести реконструкцию 7 узлов измерения газа. Завершена реконструкция узлов учета следующих объектов: МБОУ СОШ с. Приволжское, МБОУ СОШ с. Кривояр, котельная Центральная, ООШ с. Новокаменка. Также в рамках экономии проводится реконструкция узла измерения в детском саду №6 п. Лиманный (подготовлен проект, приобретен узел учета). Установка будет проведена в 2025 году.

Все руководители учреждений социальной сферы и их заместители проходят обучение с проверкой знаний в Ростехнадзоре по правилам работы с электро и теплоэнергоустановками. В учреждениях отдела культуры, библиотеке и ГУЗ СО «Ровенская РБ» ответственными назначены лица из административно-технического персонала учреждений, прошедшие обучение и проверку знаний в Ростехнадзоре.

Для обеспечения безаварийной работы тепловых энергоустановок в учреждениях РДК, МБУК «РМЦБ» и ГУЗ СО «Ровенская РБ» сформированы собственные ремонтные бригады с формированием аварийного запаса расходных материалов и средств.

Учреждения отдела образования  используют привлеченные силы и средства согласно договорам (заключен договор на обслуживание и ремонт теплопотребляющего оборудования с ООО «РСО «ТЭР»).

Для безопасной эксплуатации электроустановок всеми  учреждениями социальной сферы   сформирован запас защитных средств.

Котельные, арендуемые теплоснабжающей организацией ООО «Ресурсоснабжающая организация «ТЭР», оснащены резервными емкостями для воды, к сожалению не обеспечены резервными источниками электропитания, кроме школ Луговской  и Кочетновской, МАУ ФОК «Старт».

Разрешение на пуск газа получено в срок. 15 октября все учреждения социальной сферы вошли в отопительный период. В настоящее время аварий на объектах, отключений теплоснабжения не было.

С 21.10.2024 по 31.10.2024 г. Ростехнадзором проводилась проверка готовности района  к отопительному периоду 2024-2025 годов. Срок получения паспорта готовности 15 ноября. Все документы на проверку предоставлены в срок. Замечания, выявленные по результатам проведенной проверки исправлены, необходимые документы отправлены в Ростехнадзор.