Перечень реализуемых инвестиционных и инфраструктурных проектов Ровенского муниципального района

Саратовской области

за январь - июнь 2025 г.

Проект № 1 Строительство овощехранилища ангарного типа в с. Приволжское на 1000 кв.м.

Период реализации:2023-2025г.

Сведения об инициаторе проекта:  Мирзомудинов Джумабек Иброхимджонович

Количество создаваемых рабочих мест: 3

Место реализации: Ровенский район, Приволжское МО

Объем инвестиций:12,0 млн. рублей

Цели проекта: создание современного комплекса для хранения сельскохозяйственной продукции, который обеспечит эффективную работу агропромышленного комплекса района.

Результат проекта: Увеличение объема хранения овощной продукции с целью снижения потерь урожая при транспортировке и хранении, создание условий для сохранения свежести и качества овощей на протяжении всего периода их хранения, обеспечение стабильности поставок свежих овощей потребителям в течение года, повышение конкурентоспособности предприятия на рынке сельхозпродукции за счет улучшения логистики и управления запасами.

Текущая стадия реализации проекта: приостановлен.

Проект № 2. Строительство мойки самообслуживания на 3 поста.

Период реализации: 2024-2025г.

Сведения об инициаторе проекта: КФХ Гошдадов Шамилгаджи Ахмеднабиевич ИНН: 053101774167

ОГРИП: 3126449346000611

Адрес: Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Октябрьская, 28б

Кадастровый номер: 64:28:010172:248

Площадь застройки (кв. м): 715,0

Площадь нежилых помещений (кв. м): 187,2

Высота (м): 7,0

Количество этажей: 1

Количество создаваемых рабочих мест:2

Цели проекта:  Создание объекта, который предоставляет автовладельцам возможность мойки и ухода за автомобилями самостоятельно с помощью специализированных боксов, оборудования и моющих средств. Реализовать спектр автомоечных услуг клиентам, обеспечить удобство и доступность мойки создание и развитие бизнеса по предоставлению услуг автомойки для владельцев автомобилей. Такой подход позволяет снизить стоимость услуги для клиентов, поскольку они сами выполняют большую часть работы, и увеличить доходность бизнеса благодаря высокому обороту клиентов.

Результат проекта: Обеспечение жителей района услугами по мойке автомашин, создание рабочих мест.

Объем инвестиций:5,2 млн. рублей

Текущая стадия реализации проекта: возведено здание, разделено на боксы. Проведены отделочные работы. В настоящее время идет процесс признания права собственности.

Сведения о работах, которые планируется выполнить на объекте. Благоустройство территории.

Проект № 3 База отдыха для туристов

Период реализации:2024-2026

Сведения об инициаторе проекта: КФХ Мустафаев Нуреддин Бахлулович

ИНН: 642801825640

ОГРИП: 315645100043761

Место реализации: Саратовская область, Ровенский район, в 1300 метров на северо-восток от с. Береговое, участок площадью 56312 кв.м.

Кадастровый номер: 64:28:080101:40

Суть проекта: Развитие туризма. Способствовать развитию туристической индустрии в районе, привлекая туристов и создавая привлекательное место для отдыха Создание комфортного и функционального пространства для отдыха и развлечений.

Количество создаваемых рабочих мест:6

Объем инвестиций:20 млн. рублей

Текущая стадия реализации проекта: возведены домики для проживания, благоустроена прилегающая территория. Подводятся коммуникации.

Сведения о работах, которые планируется выполнить на объекте. Обеспечить базу отдыха парковкой, провести работы по благоустройству. Планируется строительство 3 домов и трех беседок, асфальтирование подъездной дороги.

Проект № 4 Строительство  АЗС в р.п. Ровное, ул. Гагарина, 31б

Период реализации: 2024-2026гг.

Инвестор: ИП глава КФХ Мустафаев Нуреддин Бахлулович

ИНН: 642801825640

ОГРИП: 315645100043761

Адрес: Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Гагарина,  31Б

Кадастровый номер: 64:28:000000:2371

Общая площадь  (кв. м): 22000,0

Суть проекта: Строительство комплекса автозаправочной станции, предназначенной для заправки топливом транспортных средств.

Общий объем инвестиций: 25 млн. рублей.

Освоено: 5 млн. рублей

Создано рабочих мест: 0

Стадия реализации: - проект реализуется

Дата разрешения на строительство: 09.04.2025 г.

Номер разрешения на строительство: 64-28-226-2025

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией: строительство АЗС

Вид выполненных работ в отношении объекта капитального строительства: строительство

Проект № 5  Придорожное кафе-магазин с. Тарлыковка

Период реализации: 2024-2027гг.

Сведения об инициаторе проекта: Сучкова Ирина Александровна

Место реализации: Саратовская область, Ровенский район, с. Тарлыковка, ул. Новая, 3б

Кадастровый номер: 64:28:030201:425

Общая площадь (м): 914

Объем инвестиций:8 млн. рублей

Цели проекта: Обеспечить удобное местоположение кафе-магазина на оживленной трассе для максимальной доступности. Предлагать свежие и качественные продукты питания и напитки. Создать уютную атмосферу и комфортные условия для посетителей. Разнообразие меню и наличие необходимых товаров для путешественников.

Результат проекта: создание привлекательного и функционального придорожного заведения, которое будет удовлетворять потребности путешественников и способствовать развитию местной экономики.

Количество создаваемых рабочих мест:6

Текущая стадия реализации проекта: Приостановлен.

Сведения о работах, которые планируется выполнить на объекте. В настоящее время проектно-сметная документация проходит согласование на строительство, проектирование здания, соответствующего нормам и требованиям, с учетом функциональности и эстетики.

Проект № 6  Реконструкция здания под баню в рамках концессионного соглашения

Период реализации:2024-2026

Сведения об инициаторе проекта: ИП Галечян Наира Ростомовна

ИНН:642802183481

ОГРН:319645100081580

Место реализации: Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное ул. Комсомольская, 39

Цели проекта: оказание социально-бытовых услуг населению (помывка в бане).

Результат проекта: появление новой современной бани с высоким уровнем сервиса, которая принесет пользу как местному населению, так и экономике района в целом

Количество создаваемых рабочих мест:6

Объем инвестиций: 7,117 млн. рублей

Освоено: 3,1 млн.рублей

Текущая стадия реализации проекта: проект реализуется.

Сведения о работах, которые планируется выполнить на объекте. Проведены работы по  внутренней отделке здания (снятие старых полов и подготовка для покрытия новых), частично проведены работы по реконструкции фундамента здания, приобретены строительные материалы.

Проект № 7 Разведение и выращивание рыбы

Период реализации: 2025 – 2026 гг.

Инвестор: ОАО «Рыбное хозяйство «Береговское»

ИНН: 6428002846

ОГРН:1076449004056

Адрес: Саратовская область, Ровенский район, с.Береговское.

Общая площадь земельного участка 512,3 га.

Цель проекта: Обеспечить рынок свежей и высококачественной рыбой, создать устойчивый и прибыльный бизнес в сфере рыбоводства.

Результат проекта: В настоящее время используются 27 маленьких и 5 крупных прудов, восстановлены насосная станция, рыбоприемник.

Объем инвестиций: 13,0 млн. рублей.

Освоено: 8,0 млн. рублей.

Текущая стадия реализации проекта: проект реализуется.

Сведения о работах, которые планируется выполнить на объекте: Проводятся работы по зимовке прудов, расчистке каналов.

Проект № 8  Строительство  зернохранилищ ангарного типа общей площадью 1000 кв.м.

Период реализации: 2025г.

Сведения об инициаторе проекта: ИП глава КФХ Парамонов Илья Николаевич

ИНН: 642801524570

ОГРН: 325645700012991

Место реализации: Саратовская, р-н Ровенский, Ровенское МО, поле №II/822 участок 2/190

Цели проекта: Обеспечение надежного хранения зерна. Защита зерна от воздействия внешних факторов, включая влагу, вредителей и погодные условия, что позволит сохранить качество зерна и продлить срок его хранения.

Результат проекта: Увеличение объема хранения зерна.

Количество создаваемых рабочих мест:2

Объем инвестиций:8,0 млн. рублей

Текущая стадия реализации проекта: проект реализуется.

Сведения о работах, которые планируется выполнить на объекте. До конца октября 2025  работы будут завершены по асфальтированию пола, установки ворот, строительству зернохранилища.

Проект № 9	Наименование проекта: Строительство зернохранилища ангарного типа на 1000 кв.м

Период реализации: 2024-2025г.

Сведения об инициаторе проекта: ООО «Биопром»

ИНН: 6428005283

ОГРН: 1136449004119

Место реализации: Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, тер. Бывшего кирпичного завода.

Цели проекта: Обеспечение надежного хранения зерна. Защита зерна от воздействия внешних факторов, включая влагу, вредителей и погодные условия, что позволит сохранить качество зерна и продлить срок его хранения.

Результат проекта: Увеличение объема хранения зерна.

Срок реализации: 2025

Количество создаваемых рабочих мест:2

Объем инвестиций:15,0 млн. рублей

Текущая стадия реализации проекта: реализован.

Проект № 10  Строительство мастерской для ремонта сельскохозяйственной техники

Период реализации: 2025г.

Сведения об инициаторе проекта: ИП Рамазанова Мира Равильевна

ИНН: 645200310963

ОГРН: 311645035600049

Адрес: Саратовская область, Ровенский район, с. Приволжское

Кадастровый номер: 64:28:020101:508

Общая площадь  (кв. м): 79276

Суть проекта: Строительство мастерской для создания условий, которые будут обеспечивать техническое обслуживание, ремонт и модернизацию сельхозтехники (тракторов, комбайнов, косилок и других самоходных машин).

Общий объем инвестиций: 25 млн. рублей.

Освоено: 5 млн. рублей

Создано рабочих мест: 0

Стадия реализации: - проект реализуется

Дата разрешения на строительство: 27.05.2025 г.

Номер разрешения на строительство: 64-28-228-2025

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией: мастерская по ремонту с/х техники с. Приволжское

Вид выполненных работ в отношении объекта капитального строительства: строительство

Объем инвестиций:3,0 млн. рублей

Текущая стадия реализации проекта: проект реализуется.

Сведения о работах, которые планируется выполнить на объекте. Внутренняя отделка помещений, подключение коммуникаций, благоустройство территории.