РОВЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.03.2024 г.                            № 317                                     р.п. Ровное

О дорожной деятельности

в Ровенском муниципальном районе

Заслушав и обсудив информацию о дорожной деятельности в Ровенском муниципальном районе, предоставленную заместителем главы Ровенской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, руководствуясь Уставом Ровенского муниципального района Саратовской области, Ровенское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Информацию о дорожной деятельности в Ровенском муниципальном районе принять к сведению (согласно приложению).

Председатель Ровенского

районного Собрания                                                       В.И. Абдуллаева

Приложение

к решению Ровенского районного Собрания

от 19.03.2024 г. № 317

О дорожной деятельности в Ровенском муниципальном районе

С 01 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», дорожная деятельность осуществляется сельскими поселениями и муниципальным районом.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Совета или Собрания от нормативов отчислений от акцизов на прямогонный бензин, масло и т.д.

Для реализации дорожной деятельности утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории района», включающая в себе две подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения и капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

План на 2023 год составляет 38787,52 тыс. руб. (включая остаток 2022 года), из которых средства акцизов – 14081,9 тыс. руб., транспортный налог – 16407,0 тыс. руб. По состоянию на 01 января 2024 года поступило средств – 33707,66 тыс. руб., из них акцизы – 16391,15 (116,4% от плана) тыс. руб., транспортный налог – 17316,51 (105,5% от плана) тыс. руб.

На 2023 год предусмотрена субсидия сельским поселениям составила 35379 тыс. руб. и распределена следующим образом:

- Кочетновское МО – 5082,0 тыс. руб.;

- Привольненское МО – 4764,0 тыс. руб.;

- Тарлыковское МО – 6333,0 тыс. руб.;

- Приволжское МО – 6225,0 тыс. руб.;

- Кривоярское МО – 3804,0 тыс. руб.;

- Первомайское МО – 5217,0 тыс. руб.;

- Луговское МО – 3954,0 тыс. руб.

Для определения плана работы в ноябре 2022 года проведены встречи с гражданами населенных пунктов и утверждены объемы дорожных работ. Принято решение о проведении работ по щебенению автомобильных дорог.

Расход муниципальных дорожных фондов на 01.01.2024 г. составил 26976,11 тыс. руб., средства субсидии – 35379 тыс. руб.

Выполнены работы по щебенению ул. Почтовая в с. Яблоновка, ул. Зеленая в с. Чкаловское, улиц Карла Маркса, Красноармейская, Комсомольская, Пионерская в р.п. Ровное, с.Первомайское ул. Первомайская, ул. Почтовая с. Луговское, асфальтированию ул. Комсомольская в с. Тарлыковка, ул. Северная с. Кривояр, ул. Горная с. Кочетное, три автомобильные дороги в с. Привольное, ямочный ремонт р.п. Ровное, устройство защитного слоя автоподъезда к районной больнице.

На 2024 год муниципальный дорожный фонд по всем МО составляет 47 343,73 тыс. руб., из которых  средства акцизов 15417,96 тыс. руб., средства транспортного налога 16895,6 тыс. руб., остаток средств МДФ 2023 года 15030,17 тыс. руб.

Субсидия из областного дорожного фонда сельским поселениям – 33315,0 тыс. руб.

В основной массе продолжены работы по щебенению улично-дорожной сети. За счет средств экономии запланированы работы по проведению ямочного ремонта дорожной сети. В р.п. Ровное помимо щебенения будут проведены работы по устройству защитного слоя ул. Гагарина.

Все контракты заключены, проводятся аукционные мероприятия по устройству защитного слоя ул. Гагарина р.п. Ровное. Работы ожидаются к началу 01 апреля и должны быть завершены до 15.06.2024 года.

Содержание автомобильной дороги федерального значения Р-229 «Самара – Пу

гачев – Энгельс – Волгоград» в границах Ровенского района осуществляет  ООО «Автодорожник».

Содержание автомобильных дорог регионального значения осуществляет дорожная организация ООО «Лидер-А. В. В.».

Для содержания улично-дорожной сети сельских поселений главы муниципальных образований провели работа по заключению договоров с организациями, ИП, имеющих соответствующую технику для обслуживания внутрипоселковых дорог. С 2023 года также переданы полномочия по содержанию автоподъездов.

На территории Ровенского МО очистку осуществляет ИП Сарксян А. А., расчистку тротуаров - МКУ «Ровенское хозяйство «Благоустройство».

Очистку придомовых территорий осуществляет управляющая компания ООО «Финсел».

Для проведения работ по содержанию дорожной сети району в 2024 году предусмотрена субсидия на закупку техники в размере 2277,0 тыс. руб. В настоящее время ведутся работы по определению поставщика.