РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     14.08.2020               №       212                                            р.п. Ровное

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Первомайского муниципального образования  Ровенского муниципального района Саратовской области,  на 2021 - 2023 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 г. № 800-П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», руководствуясь Уставом Ровенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Первомайского муниципального образования  Ровенского муниципального района Саратовской области на 2021 - 2023 гг. (приложения 1,2,3 к настоящему постановлению).

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Знамя Победы».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на     заместителя главы районной администрации А.В. Князевского.

И.о. главы Ровенского

муниципального района                                                                                                                             Б. А. Харченко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Ровенской районной админситрации Ровенского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от14.08.2020 №212 |  |  |  |  |
| Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |  |
| Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома: |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | областного бюджета | местного бюджета |  | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |
| Первомайское МО | п. Владимирский, ул. Садовая, 12 | 1982 | 1982 | панельный | 2 | 3 | 1084,4 | 1084,4 | 953,4 | 42 | 5211632,00 | 0 | 0 | 0 |  | 5211632,00 | ноя.21 |  |
| Первомйское МО | п. Владимирский, ул. Степная, 10 | 1983 | 1983 | панельный | 2 | 3 | 1084,2 | 1084,2 | 956,8 | 45 | 4661228,62 |  |  |  |  | 4661228,62 | ноя.22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X | X | X | 2168,6 | 2168,6 | 1910,2 | 87 | 9872860,617 | 0 | 0 | 0 |  | 9872860,617 | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Ровенской районной админситрации Ровенского муниципального района Саратовской области от 14.08.2020 №212 |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Наличие статуса объекта культурного наследия/выявленного объекта культурного наследия (да/нет) | Стоимость капитального ремонта, всего | виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды услуг и (или) работ, установленные статьей 1 Закона Саратовской области "О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | утепление фасада | усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры | капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности), проведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | услуги по строительному контролю | оценка технического состояния многоквартирного дома с проведением инструментального обследования несущих и ненесущих строительных конструкций | установка оборудования, обеспечивающего инвалидам и иным маломобильным группам населения доступ к общему имуществу в многоквартирном доме (в случае, если имеется техническая возможность установки такого оборудования в соответствии с СП 59.13330.2012) | ремонт или замена оборудования в индивидуальных тепловых пунктах, расположенных в многоквартирных домах, в том числе замена циркуляционных насосов систем отопления и горячего водоснабжения |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. |  |  |  |  |  | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Первомайское МО | п. Владимирский, ул. Садовая, 12 | нет | 5211632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4864319,58 |  |  |  |  |  |  | 243215,98 | 104096,44 |  |  |  |
| Первомайское МО | п. Владимирский, ул. Степная, 10 | нет | 4661228,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4350596,06 |  |  |  |  |  |  | 217529,80 | 93102,76 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 9872860,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9214915,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460745,78 | 197199,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Ровенской районной админситрации Ровенского муниципального района Саратовской области от 14.08.2020 №212 |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь многоквартирного дома, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату представления сведений | Количество семей, проживающих в многоквартирном доме на дату представления сведений | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | человек | шт | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Первомайское МО | 1084,4 | 42 | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5211632,00 | 5211632,00 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Первомайское МО | 1084,2 | 45 | 27 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4661228,62 | 4661228,62 |
|  | Итого: | 2168,6 | 87 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9872860,6 | 9872860,6 |