РОВЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.03.2023 г.                             № 210                                     р.п. Ровное

О дорожной деятельности

в Ровенском муниципальном районе

Заслушав и обсудив информацию о дорожной деятельности в Ровенском муниципальном районе, предоставленную заместителем главы Ровенской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, руководствуясь Уставом Ровенского муниципального района Саратовской области, Ровенское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Информацию о дорожной деятельности в Ровенском муниципальном районе принять к сведению (согласно приложению).

Председатель Ровенского

районного Собрания                                                       В.И. Абдуллаева

Приложение

к решению Ровенского районного Собрания

от 21.03.2023 г.№ 210

О дорожной деятельности в Ровенском муниципальном районе

С 01 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», дорожная деятельность осуществляется сельскими поселениями и муниципальным районом.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Совета или Собрания от нормативов отчислений от акцизов на прямогонный бензин, масло и т.д.

Для реализации дорожной деятельности утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории района», включающая в себе две подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения и капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

В 2022 году средства дорожных фондов (включая остаток 2021 года) составили 33409,07 тыс. руб.:

| Район | 22459,16 |
| --- | --- |
| Ровенское | 3309,18 |
| Кочетновское | 695,92000 |
| Привольненское | 1434,88 |
| Тарлыковское | 667,22 |
| Приволжское | 1248,34 |
| Кривоярское | 1779,25 |
| Первомайское | 738,96 |
| Луговское | 1076,16 |

Расход денежных средств составил 26999,47 тыс. руб.:

| Район | 21278,54 |
| --- | --- |
| Ровенское | 2036,08 |
| Кочетновское | 391,01 |
| Привольненское | 818,03 |
| Тарлыковское | 184,48 |
| Приволжское | 611,83 |
| Кривоярское | 736,24 |
| Первомайское | 384,59 |
| Луговское | 558,66 |

В 2022 году в связи с передачей полномочий по осуществлению дорожной деятельности сельским поселениям и принятым решением о выделении субсидии сельским поселениям в расчете 3000 руб. на каждого проживающего, деятельность по ремонту автомобильных дорог будет осуществляться главами муниципальных образований района.

На 2022 предусмотрена субсидия сельским поселениям следующим образом:

- Кочетновское МО – 4836,0 тыс. руб.;

- Привольненское МО – 4590,0 тыс. руб.;

- Тарлыковское МО – 6288,0 тыс. руб.;

- Приволжское МО – 6258,0 тыс. руб.;

- Кривоярское МО – 3924,0 тыс. руб.;

- Первомайское МО – 5280,0 тыс. руб.;

- Луговское МО – 4113,0 тыс. руб.

Для определения плана работы в ноябре 2021 года проведены встречи с гражданами населенных пунктов и утверждены объемы дорожных работ

На 2022 год проведен ремонт следующих автомобильных дорог:

1. с. Приволжское ул. Коммунистическая от ул. Центральная до дома №87;

2. с. Чкаловское, ул.Школьная;

3. с. Тарлыковка, ул.Рабочая;

4. с. Скатовка, пер.Кооперативный;

5. с. Луговское, ул.Ленина;  ул.Тульская;  ул.Новая; ул.Заводская;  ул.Степная; центральный въезд с. Луговское;

6. с. Кочетное ул. Центральная; ул. Кольцевая; ул. Советская, ул. Колхозная;

7. п. Владимирский ул. Волгоградская; ул. Садовая;

8. с. Привольное  ямочный ремонт, п. Серебряный бор, ул. Молодежная, ул. Центральная;

10. с. Кривояр ул. Октябрьская;

11. р.п. Ровное – проведен ямочный ремонт дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт ул. Медицинская и ул. Больничная.

На 2023 год муниципальный дорожный фонд по всем МО составляет 38787,52 тыс. руб.

Субсидия из областного дорожного фонда сельским поселениям – 35379 тыс. руб.

Запланированы работы по щебенению улиц:

- р.п. Ровное ул. Комсомольская, ул. Карла Маркса, ул. Пионерская, ул. Красноармейская;

- с. Кочетное ул. Горная, ул. Октябрьская;

-с. Привольное ул. Советская, ул. Степная, ул. Комсомольская;

-с. Чкаловское ул. Зеленая;

-с. Тарлыковка ул. Комсомольская (асфальтирование);

- с. Приволжское ул. Красноармейская, с. Яблоновка ул. Почтовая, с. Приволжское ул. Первомайская (ямочный ремонт);

- с. Первомайское ул. Первомайская;

- с. Кривояр ул. Северная;

- с. Луговское ул. Новая, ул. Почтовая, ямочный ремонт улично-дорожной сети МО.

Все контракты заключены. Работы ожидаются к началу 01 апреля.

Содержание автомобильной дороги федерального значения Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в границах Ровенского района осуществляет  ООО «Автодорожник».

Содержание автомобильных дорог регионального значения осуществляет дорожная организация ООО «Лидер-А. В. В.».

Для содержания улично-дорожной сети сельских поселений главы муниципальных образований провели работа по заключению договоров с организациями, ИП, имеющих соответствующую технику для обслуживания внутрипоселковых дорог. С 2023 года также переданы полномочия по содержанию автоподъездов.

На территории Ровенского МО очистку осуществлял ИП Хиров А. А., расчистку тротуаров - МКУ «Ровенское хозяйство «Благоустройство».

Очистку придомовых территорий осуществляет управляющая компания ООО «Финсел».