Информация

ходе реализации национальных проектов в социальной                                            сфере Ровенского муниципального района

На территории Ровенского муниципального района в 2023 году реализуются национальные проекты и региональные программы в учреждениях образования.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» проекта «Современная школа» на создание материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в центре «Точка Роста» в МБОУ СОШ с. Тарлыковка выделены средства на закупку оборудования (1633100 руб.). На ремонт помещений затрачено 495862,68 рубля за счет местного бюджета.

В рамках реализации региональной программы «100 школ, 100 садов, 100 спортивных зала» произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ с. Скатовка (1010101 руб.), начаты работы по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ с. Кочетное (3535353 руб); завершен текущий ремонт металлической кровли в МБДОУ Детский сад № 17 с. Привольное (1010101 руб.), в МБДОУ Детский сад № 13 п. Владимирский ведутся работы по капитальному ремонту кровли (1010101 руб.); ведутся работы по текущему ремонту спортивных залов МБОУ СОШ с. Первомайское (1515151 руб.), и МБОУ ООШ п. Лиманный (1515151 руб.). Сроки окончания работ по всем объектам 15.08.2023 г.

На территории Ровенского муниципального района в 2023 году реализуются национальные проекты и региональные программы в учреждениях культуры.

В рамках Федерального проекта "Культура малой Родины" завершен текущий ремонт в СДК п. Владимирский. В ходе ремонта заменены межкомнатные и запасные входные двери, окна, реконструированы потолки и напольное покрытие, окрашены стены, выполнены электромонтажные работы и ремонт системы отопления (3267867,60 руб.).

За счет средств местного бюджетного в рамках программы «Развитие культуры в Ровенском муниципальном районе» СДК п. Владимирский осуществлен ремонт фасада (1830 318, 89 руб.), приобретен занавес для сцены (97000 руб.), заключен договор на приобретение кресел (291160 руб.).

В рамках Федерального проекта "Культура малой Родины» производится капитальный ремонт СДК с. Тарлыковка (18478651,69 руб.). На сегодняшний день уже произведено усиление фундамента, фасада, дверных и оконных проемов, завершены работы по устройству основания пола, ведутся работы по замене кровли.

В рамках Федерального проекта "Культура малой Родины" приобретена звукоусилительная аппаратура для сельских домов культуры п. Владимирский, с. Кривояр и с. Первомайское (762 330 руб.).

В рамках программы «Развитие культуры в Ровенском муниципальном районе» приобретена звукоусилительная аппаратура для Районного Дома культуры (575 200 руб.).  В ближайшее время рублей будут начаты работы по текущему ремонту здания музея Боевой Славы (1304000 руб.) В СК п. Серебрянный Бор будут заменены оконные блоки (147289 руб.).

В рамках региональной программы «50 домов культуры» в СДК с. Кочетное выполнены работы по капитальному ремонту кровли (1999994,40 руб.).