

**РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 21.03.2025 № 57 р.п.Ровное**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной**

**инфраструктуры Кочетновского сельского**

**поселения на 2025-2033 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочетновского сельского поселения Ровенского муниципального района Саратовской области Российской Федерации, Ровенская районная администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кочетновского сельского поселения на 2025-2033 годы» (приложение №1).

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте <http://rovnoe.sarmo.ru>.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы районной администрации- начальника отдела архитектуры и строительства, главного архитектора А. А. Медугалиеву.

**Глава Ровенского**

**муниципального района А.А.Бугаев**

Приложение № 1

к постановлению

№ от

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной**

**инфраструктуры Кочетновского сельского поселения**

**на 2025-2033 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кочетновского сельского поселения на2025-2033 годы |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Кочетновского сельского поселения |
| **Заказчик Программы** | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области |
| **Основные разработчики Программы** | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области |
| **Цели Программы** | 1. Обеспечение развития нового строительства в Кочетновском сельском поселении.  2.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры.  3.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.  4.Обеспечение энергосбережения и развитие системы учета энергоресурсов.  5.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания в сельском поселении. |
| **Срок реализации Программы** | 2025 -2033 годы |
| **Основные направления** | - развитие системы газоснабжения; - развитие электрических сетей; - развитие системы водоснабжения;  -развитие системы управления санитарной очистки территории от твердых бытовых отходов. |
| **Мероприятия программы** | - программные мероприятия включают в себя строительство и модернизация инфраструктуры систем газо- электро- водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
| **Объем и источники финансирования программы** | - объем финансирования программы прогнозно составляет 50,00 тыс. рублей  Источники финансирования: федеральный, областной бюджет и иные средства, не запрещенные действующим законодательством. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | - Увеличение темпов роста нового строительства  - Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни. - Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; - Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.  - Развитие электрических сетей:  - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией;  - уменьшение потерь при передаче электроэнергии; - снижение затрат на обслуживание сетей; - Развитие водоснабжения :  - повышение надежности водоснабжения; - Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения (скважин); - строительство новых систем водоснабжения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов.  -уменьшение заболеваемости населения. |
| **Система организации контроля за исполнением программы** | - контроль за выполнением программы осуществляет Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области |

**Введение**

Настоящая Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кочетновского сельского поселения на 2025 - 2033 годы» разработана в целях определения стратегического развития и модернизации систем инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса и повышения качества оказываемых услуг.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кочетновского сельского поселения на 2025-2033 годы» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Кочетновского сельского поселения. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Кочетновского муниципального образования. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Инженерное обеспечение сельского поселения состоит из систем водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие сельского поселения.

**1.1.Водоснабжение**

Одной из приоритетных проблем Кочетновского сельского поселения является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшение условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Общая численность населения составляет 1401 человек. Жители поселения не испытывают проблемы в обеспечении водой питьевого качества, пользуются водой из водопроводов от скважин, с установленными в них фильтрами для очистки воды, расположенных в с. Кочетное.

На территории поселения действуют 3 арт. скважины,

- 13,0 км водопроводных сетей.

**1.2. Энергоснабжение**

Электроснабжение потребителей Кочетновского сельского поселения осуществляется от производственного отделения Ровенского РЭС, Кочетновский участок распределительных сетей.

Всем объектам на территории Кочетновского муниципального образования электроснабжение осуществляется по третьей категории (согласно договоров и ТУ) по одной линии: от р.п. Ровное.

Финансирование капитального ремонта, эксплуатационных работ, производится за счет средств ОАО «Саратовэнерго».

Действующие электроустановки находятся в исправном состоянии, выявляемые дефекты устраняются при проведении плановых или аварийно-восстановительных работах, в сроки, определенные категоричностью объектов.

Техническое состояние кабельных и воздушных линий электропередач в удовлетворительном состоянии (произведена замена линии электропередач КТП опор).

Для освещения улиц в ночное время суток используются одиночные фонари в количестве 60 штук.

**1.3. Газоснабжение**

Газоснабжение Кочетновского муниципального образования обеспечивается ОАО «Газпром газораспределение Саратовской области» в г.Энгельсе участок в р.п.Степное и подается от ГРП с. Кочетное, к которому подается газ высокого давления 12 кгс/см 3 .

-газопровод - подземный проложен из стальных электросварных труб, защищенных от почвенной коррозии антикоррозийной изоляцией. Внутри населенного пункта – надземный газопровод. На территории поселения проложены газовые сети протяженностью 13,0 км, газифицировано 514 домов и квартир, газифицированы все объекты социальной сферы: школа-сад, СДК, ФАП, магазины, администрация.

**1.4. Утилизация твердых бытовых отходов**

Имеется организация ООО «Ситиматик», оказывающая услуги по утилизации твердых бытовых отходов в сельском поселении. В настоящее время на территории сельского поселения установлен 21 контейнер для сбора бытового мусора.

На территории поселения:

- организован регулярный вывоз ТБО;

- обеспечение экологически безопасного сбора, хранения и утилизации отходов;

- использование отходов в качестве вторичного сырья;

- привлечение инвестиций на решение проблем в сфере обращения с отходами.

Решение данных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения, организаций коммунального комплекса. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.

**2.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы**

Основной целью Программы является обеспечение в Кочетновском сельском поселении комфортных условий проживания населения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:  
 - разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

-разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

-разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;  
- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания.

Сроки реализации: 2025 – 2033 гг.

**3. Система программных мероприятий.**

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования работы систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставления коммунальных услуг.

**Перечень**

мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной

инфраструктуры Кочетновского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения. | Ровенская районная администрация Ровенского МР Саратовской области |
|  | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения. | Организации коммунального хозяйства |
|  | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. | Ровенская районная администрация Ровенского МР Саратовской области |
|  | Утверждение инвестиционных программ. | Совет депутатов |
|  | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Ровенская районная администрация Ровенского МР Саратовской области ,организации коммунального хозяйства |
|  | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Ровенская районная администрация Ровенского МР Саратовской области |
|  | Обнародование информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Ровенская районная администрация Ровенского МР Саратовской области |

**4. Механизм реализации Программы**

Механизм взаимодействия Совета депутатов, администрации, организаций коммунального комплекса в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме:

***1. Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области:***

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания и обоснованности расчета, необходимых для ее реализации и финансовых потребностей;

- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Совет Ровенского городского поселения

***2. Совет депутатов Ровенского городского поселения:***

- рассматривает и утверждает проект разработанной Ровенской районной администрацией целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кочетновского сельского поселения на 2025 - 2033 годы»;

- принимает решение об источниках финансирования мероприятий (областной и муниципальный бюджет, собственные средства предприятий и населения);

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

***3. Организация коммунального комплекса***

- на основании условий и сроков технического задания, утвержденного Ровенской районной администрацией Ровенского МР и разработанного в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

-готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

-подготовленный проект предоставляет в Ровенскую районную администрацию Ровенского МР Саратовской для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания;

-в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

-заключает с администрацией сельского поселения договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

**5. Финансовое обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств федерального, областного бюджета, внебюджетных средств, средства предприятий, заказчиков – застройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования составит прогнозно- 50,0 тыс. руб.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетоввсех уровней на соответствующий финансовый год.

**6. Механизм реализации программы**

Реализация программных мероприятий осуществляется в следующих направлениях:

1. Участие в областных, районных совещаниях и конференциях по вопросам развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Проведение встреч с гражданами во всех населенных пунктах поселения по вопросам развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обнародование информации по вопросам развития систем коммунальной инфраструктуры.

4. Строительство, замена или модернизация сетей коммунального комплекса.

**7. Управление и контроль в процессе реализации программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Ровенской районной администрацией Ровенского муниципального района Саратовской области.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса.

Отчетные данные о реализации Программы, организации коммунального комплекса представляют в Ровенскую районную администрацию Ровенского муниципального района Саратовской области.