РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      23.10.2025                         №         226

р.п. Ровное

О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок изменения существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ровенского муниципального района, заключенного до 1 января 2026 года, в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы районной администрации по экономике О. В. Чуеву.

И. о. главы района                                                                             О. В. Чуева

# Приложение № 1

к постановлению

Администрации Ровенского муниципального района

от 23.10. 2025 г. №226

ПОРЯДОК

ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ,

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ЗАКЛЮЧЕННОГО ДО 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА, В СВЯЗИ

С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ СТОРОН КОНТРАКТА

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВЛЕКУЩИХ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ровенского муниципального района, заключенного до 1 января 2026 года, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно - Закон № 44-ФЗ, контракт).

2. Решение об изменении существенных условий контракта принимается в форме распоряжения главы Ровенского муниципального района. (далее - распоряжение об изменении существенных условий контракта).

3. Изменение существенных условий контракта допускается при исполнении контракта, стороной которого являются орган местного самоуправления Ровенского муниципального района, отраслевой (функциональный) или территориальный орган Администрации Ровенского муниципального района, являющийся главным распорядителем бюджетных средств и имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, муниципальное казенное учреждение, действующее от имени Ровенского муниципального района, уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Ровенского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение Ровенского муниципального района, осуществляющее закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, муниципальное казенное предприятие Ровенского муниципального района, осуществляющее закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, муниципальное автономное учреждение, осуществляющее закупки в соответствии с частями 4, 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ (далее - заказчики).

4. При исполнении контракта допускается изменение существенных условий контракта при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2026 г. и обязательства по нему на дату заключения дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего изменение существенных условий контракта, не исполнены;

2) при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

5. Принятие решения об изменении существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:

1) при возникновении не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика, являющегося стороной контракта, в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением следующей информации и документов:

а) информация о реквизитах контракта, включая его наименование, дату заключения, номер, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

б) предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты и др.);

в) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (например, сравнение цен товаров до и после санкций, письма логистических компаний и производителей, договор с производителем товара, дилером, документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой (ТПП) и иными экспертными организациями с обоснованием невозможности исполнения контракта);

г) проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта;

д) обоснование изменения цены контракта либо сохранения прежней цены (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)).

В случае если цена контракта определялась с использованием метода сопоставимых рыночных цен, к обоснованию изменения цены контракта прилагается заключение независимой экспертной организации, имеющей право проводить соответствующую экспертизу (оценку), подтверждающее размер изменения (сохранения прежней) цены контракта (при его наличии).

В случае если изменение цены контракта обусловлено изменением видов и (или) объемов работ, то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам осуществляется на основании результатов экспертизы (повторной экспертизы) проектной документации, выполненной уполномоченным учреждением;

2) заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения предложения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, проводит проверку представленных документов:

а) на предмет их соответствия перечню и требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

б) на предмет соответствия сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

в) на предмет наличия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и фактом невозможности исполнения контракта.

В случае несоответствия представленных документов перечню и (или) требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и (или) сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик, и (или) отсутствия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и фактом невозможности исполнения контракта заказчик направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) уведомление об отказе в изменении существенных условий контракта.

В случае соответствия представленных документов перечню и требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик, и наличия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и фактом невозможности исполнения контракта заказчик направляет в системе электронного документооборота главному распорядителю бюджетных средств, в чьей ведомственной подчиненности находится заказчик (далее - ГРБС), письменное обращение об изменении существенных условий контракта с приложением представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документов (в случае если заказчик не является ГРБС).

В случае соответствия представленных документов перечню и требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик, и наличия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и фактом невозможности исполнения контракта заказчик направляет с нарочным в адрес председателя комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Ровенского муниципального района (далее - комиссия), представленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документы для рассмотрения (в случае если заказчик является ГРБС);

3) ГРБС не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, указанных в абзаце шестом подпункта 2 настоящего пункта, направляет с нарочным в адрес председателя комиссии поступившие документы для рассмотрения;

4) комиссия в течение не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце седьмом подпункта 2, подпункте 3 настоящего пункта, рассматривает поступившие документы и принимает одно из следующих решений:

рекомендовать изменить существенные условия контракта;

рекомендовать отказать в изменении существенных условий контракта.

Решение комиссии принимается и утверждается в порядке, установленном Положением о комиссии, утверждаемым распоряжением Администрации Ровенского муниципального района, и носит рекомендательный характер;

5) копия протокола заседания комиссии направляется в адрес заказчика в порядке, установленном Положением о комиссии, утверждаемым распоряжением Администрации Ровенского муниципального района.

В случае принятия комиссией решения рекомендовать отказать в изменении существенных условий контракта заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения копии протокола заседания комиссии направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) письменное уведомление об отказе в изменении существенных условий контракта.

В случае принятия комиссией решения рекомендовать изменить существенные условия контракта заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения копии протокола заседания комиссии разрабатывает проект распоряжения.

6. Проект распоряжения должен содержать:

1) наименование контракта;

2) дату заключения контракта;

3) уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов;

4) предмет контракта;

5) существенные условия контракта, подлежащие изменению;

6) обязанность заказчика соблюдать положения частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

7. Проект распоряжения подготавливается и согласовывается в соответствии с Правилами подготовки, оформления и прохождения распорядительных и организационно-распорядительных документов Администрации Ровенского муниципального района.

8. Распоряжение является основанием для подписания заказчиком дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта (далее - дополнительное соглашение).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия распоряжения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное дополнительное соглашение.