РОВЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 21.02.2023 г.                                № 203                                         р.п. Ровное

О реализации национальных проектов, государственных и региональных программ на территории Ровенского муниципального района в 2022 году и планах на 2023 год

Заслушав и обсудив информацию о реализации национальных проектов, государственных и региональных программ на территории Ровенского муниципального района в 2022 году и планах на 2023 год, представленную главой Ровенского муниципального района, руководствуясь Уставом Ровенского муниципального района Саратовской области, Ровенское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о реализации национальных проектов, государственных и региональных программ на территории Ровенского муниципального района в 2022 году и планах на 2023 год (отчет прилагается).

Председатель

районного Собрания                                                           В.И. Абдуллаева

Приложение

к решению Ровенского районного Собрания

от 21.02.2023 г.  № 203

О реализации национальных проектов, государственных и региональных программ на территории Ровенского муниципального района в 2022 году и планах на 2023 год

Образование

На протяжении 2022 года образовательные организации Ровенского муниципального района участвовали в федеральных и региональных проектах и программах.

В 2022 году в рамках национального проекта «Современная школа» на базе МБОУ СОШ с. Приволжское был открыт центр естественно-научной и технологической направленностей - «Точка Роста».  Для создания цента были освоены средства на закупку оборудования в размере 1 568 700 рублей из федерального бюджета, и 552 000 руб.  на проведение ремонтных работ помещений из местного бюджета.

По итогам участия в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» в школы р.п. Ровное и с. Кочетное было поставлено компьютерное оборудование на 4 670 800 руб. за счет средств федерального и областного бюджетов (ФБ-4421,4 тыс.руб., ОБ- 249,4 тыс.руб.). Для каждого учреждения было приобретено по 20 ноутбуков и 7 МФУ.

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году в МБОУ СОШ с. Кривояр отремонтирован спортивный зал. Стоимость ремонтных работ составила 1 516 300 руб., в том числе за счет средств бюджета Ровенского муниципального района 30,3 тыс. руб.

По региональной программе по ремонту образовательных организаций Саратовской области (100 школ и 100 садов) в 2022 году приняли участие 2 школы и 2 детских сада.

Была произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ с. Первомайское на сумму 1 020 202 руб. (ОБ-1010,101 тыс.руб., МБ- 10,101 тыс.руб.) и проведен ремонт кровли в МБОУ СОШ с. Луговское на сумму 2 550 400 руб. (ОБ-2525,2 тыс.руб., МБ- 25,2 тыс.руб..)

Капитальный ремонт кровли был осуществлен в детских садах № 10                    с. Скатовка на сумму 1 530 300 руб.  (ОБ-1515,15 тыс.руб., МБ- 15,15 тыс.руб..) и № 11 с. Луговское на сумму 1 020 202 руб. (ОБ-1010,101 тыс.руб., МБ- 10,101 тыс.руб.)

Также на проведение ремонтных работ внутренних помещений (пищеблок, туалетные комнаты, групповые, лестничные пролёты) здания детского сада с. Луговское из местного бюджета было выделено 1306, 00 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета в здании сельскохозяйственного комплекса Ровенской средней школы проведен капитальный ремонт кровли. Помимо ремонта кровли здания, проведены работы по реконструкции стены, заменены входные двери и 16 оконных блоков.

21 декабря образовательными организациями МБОУ СОШ р.п. Ровное и МБОУ СОШ с. Приволжское были получены 2 новых школьных автобуса марки "ГАЗель" на 23 посадочных места.

В декабре 2022 года в рамках программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» из областного бюджета на каждую школу района было выделено по 50 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря для спортзалов. На эти средства школами был закуплен необходимый спортивный инвентарь.

Ровенский муниципальный района ежегодно активно участвует в федеральных и региональных проектах и программах. Не станет исключением и следующий 2023 год.

Так в 2023 году запланировано:

- В рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в Тарлыковской средней школе будет открыт ещё один Центр естественно-научной и технологической направленностей "Точка Роста".

- По региональной программе "Развитие образования Саратовской области" планируется капитальный ремонт и текущий кровли в детских садах п. Владимирский и с. Привольное, а также в Кочетновской средней школе. В Скатовской школе будут заменены оконные блоки.

- Также по региональной программе "Развитие образования Саратовской области" в школах с. Первомайское и п. Лиманный будут отремонтированы спортивные залы.

- За счет средств местного бюджета продолжится ремонт внутренних помещений сельскохозяйственного комплекса МБОУ СОШ р.п. Ровное

- Будут установлены новые ограждения из 3-D панелей в МБОУ СОШ п. Лиманный и МБОУ СОШ р.п. Ровное.

По программе капитального ремонта школ на 2024 год подана заявка на участие МБОУ СОШ р.п. Ровное в федеральной программе капитального ремонта, на 2026 году планируется подача заявки на капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Тарлыковка.

Культура

В 2022г. по государственной программе «Культура Саратовской области» в СДК с. Первомайское был произведён ремонт кровли и внутренний косметический ремонт. Сметная стоимость 1470 000 руб.

Косметический ремонт фасада Районного Дома культуры в 2022г. в рамках местного бюджета – 395 008,0 руб.

Федеральный проект «Культура малой Родины» по направлению на проведение текущего ремонта и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа (текущий ремонт) – СДК п.Владимирский - 3 270 936,90 руб. (Аукцион завершён, в ближайшее время подрядчик приступает к работе).

Государственная программа «Культура Саратовской области» -укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 2023г (ремонт кровли) – СДК с. Кочетное - 2 000 000руб. (Аукцион завершён, в ближайшее время подрядчик приступает к работе).

Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура на 2023-2025г» по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальный ремонт) – СДК с.Тарлыковка - 18 478 651,69 (Выставлен на аукцион, итоги 10 февраля).

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению укрепление материально технической базы будут выделены денежные средства для 3х клубов для приобретение музыкального оборудования в СДК п.Владимирский, СДК с. Кривояр, СДК с. Первомайское. – 762 330 руб.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в Ровенском районе» -Укрепление материально-технической базы учреждений культуры запланирован текущий ремонт здания музея «Боевой славы» - 2 134 250,0 руб.

Согласно муниципальной программе «Развитие культуры в Ровенском районе» -Укрепление материально-технической базы учреждений культуры будет приобретено оборудование и костюмы на сумму 664 280 руб.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Формирование комфортной городской среды.

Для выбора территорий 2023 года Минстроем России рекомендовано обеспечить проведение электронного голосования на единой всероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Голосование проводилось с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

По итогам голосования определена общественная территория «Обустройство набережной в р.п. Ровное»

Соглашение с министерством строительства и ЖКХ области подписано 30.01.2023 г..

Доведены ЛБО в размере 10000,0 тыс. руб., из них 9800,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 200,0 тыс. руб. – областной бюджет.

Денежные средства распределены следующим образом:

1. 30.01.2023 заключен договор на сумму 219 228,89 руб. для обустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п. Ровное, ул. Карла Маркса, 16.

2. Общественная территория «Обустройство набережной в р.п. Ровное» - 9768663,6 руб.01.02.2023 размещен план-график закупки, 03.02.2023 запланировано размещение извещения о проведение электронного аукциона.

Срок выполнения работ по объектам 01.09.2023

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

В сентябре 2017 года в районе признан аварийным МКД в с. Приволжское, ул. Красноармейская, 85. Все необходимые сведения внесены в программу АИС «Реформа ЖКХ». Необходимо расселить 6 квартир (23человек) на площади 368 кв.м. Срок расселения март 2021 год.

Районом подготовлена соответствующая заявка в министерство строительства и ЖКХ области.Государственной программы Саратовской области на реализацию данного мероприятия предусмотрены средства Фонда в размере 11,6 млн. руб., областного бюджета – 6,3 млн. руб. Соглашение с министерством строительства и ЖКХ и доведение лимитов обеспечено в ноябре 2022 года.

20 декабря заключен контракт на строительство 3 двухквартирных домов на сумму 17 895 451,74 руб. Площадь переселения 248,0кв.м., приобретаемая 291,6 кв.м. Экономия по результатам конкурса составила 94,0 тыс. руб. (из них ФОНД 61,1 тыс. руб.).

Оплата по счетам эскроу проведена 29 декабря. В настоящее время подрядной организацией закупаются материалы, в понедельник привозят строительные вагончики.  Выполнение мероприятия запланировано до 31.12.2023 года

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство сельских территорий» выделена субсидия в размере 1000,0 тыс. руб. на обустройство спортивной игровой площадки в с. Тарлыковка.

Соглашение с Министерством сельского хозяйства подписано 23.01.2023, 28.01.2023 размещено извещение о проведении электронного аукциона.

Стоимость работ составит 4830,9 тыс. руб., из которых федеральный бюджет – 980,0 тыс. руб., областной бюджет – 20,0 тыс. руб., местный бюджет 3785,9 тыс. руб., внебюджетные источники – 45,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ 15.08.2023 года.